**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**แผนงาน เคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **KPI** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท**) |
| 1 | ปรับปรุง  และตกแต่งอาคารองค์การบริหาร  ส่วนตำบลโนนงาม | เพื่อให้มีอาคาร สามารถใช้งานได้ดี และรองรับการให้บริการประชาชน  ผู้มาติดต่อราชการ | อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | อาคารสามารถใช้งานได้ดีและรองรับการให้บริการประชาชน | มีอาคาร สามารถใช้งานได้ดี และรองรับการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 2 | ต่อเติมอาคาร  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม | เพื่อให้มีประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึงอาคารสำหรับรองรับการบริการ | อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม |  | 200,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | อาคารสำนักงานพอเพียง | อาคารสำหรับรองรับการบริการประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 3 | ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม | เพื่อรองรับการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และรองรับการให้บริการประชาชนที่ใช้ห้องประชุมสภาฯ | ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล  โนนงาม | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม  ได้รับการปรับปรุง | รองรับการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และรองรับการให้บริการประชาชนที่ใช้ห้องประชุมสภาฯ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 4 | ก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม | - เพื่อป้องกันการบุกรุกสถานที่ราชการ  - เพื่อแสดงแนวเขตสถานที่ราชการที่ชัดเจน | รั้วองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามโดยรอบ ระยะทางยาว 460 เมตร |  |  | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | รั้วองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม | สามารถป้องกันการบุกรุกของพื้นที่ได้ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 5 | ก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร | เพื่อให้ประชาชนมีสถานทีในการทำกิจกรรม และมีสถานที่รองรับในการติดต่อราชการ | หลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร |  |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | มีสถานที่ทำกิจกรรม และมีที่รองรับประชาขนเพิ่ม | ประชาชน  มีสถานที่ในการทำกิจกรรม และมีที่รองรับประชาชนในการติดต่อราชการ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**แผนงานเคหะชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **KPI** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท**) | **2565**  **(บาท**) |
| 6 | ก่อสร้าง  อาคารเก็บ พัสดุ วัสดุ อุปกรณ์  และครุภัณฑ์ | เพื่อให้มีอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | พัสดุ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ มีความปลอดภัย มีห้องเก็บที่เป็นระเบียบ | องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มีอาคารเก็บพัสดุ วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 7 | ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ที่สาธารณประโยชน์ | - เพื่อป้องกันการบุกรุกสถานที่ราชการ  - เพื่อแสดงแนวเขตสถานที่ราชการที่ชัดเจน | เพื่อก่อสร้างรั้วลวดหนาม ที่สาธารณประโยชน์  อบต.โนนงาม |  |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | รั้วลวดหนามที่สาธารณประโยชน์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม | สามารถป้องกันการบุกรุกของพื้นที่ได้ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 8 | ก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบล  โนนงาม | - เพื่อให้มีห้องน้ำที่เพียงพอ สามารถรองรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ | ห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จำนวน 6 ห้อง |  |  | 840,000 | 840,000 | 840,000 | ห้องน้ำเพียงพอ สามารถรองรับผู้มาติดต่อราชการ | - ห้องน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 9 | ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนมีลานลานอเนกประสงค์ ไว้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน | ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ อบต.โนนงาม |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ลานคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีลานอเนกประสงค์ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 10 | ก่อสร้างโดม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม | เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม | โดมองค์การบริหารส่วนตำบล  โนนงาม |  |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม | ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**แผนงานเคหะชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **KPI** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท**) | **2565**  **(บาท**) |
| 11 | ก่อสร้าง  ลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ | เพื่อให้มีลานอเนกประสงค์สำหรับกิจกรรม หรืองานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในเขตตำบล | จำนวน 1 แห่ง  ด้านหน้า อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | มีพื้นที่สำหรับบริการประชาชน | มีลานฯสำหรับกิจกรรมหรืองานต่างๆ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 12 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ | เพื่อรองรับรถของประชาชนที่มาติดต่อราชการและรถคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน | โรงจอดรถ ขนาด 5 เมตร ยาว 19.50 เมตร (รายละเอียดให้เป็นไปตามแบบ อบต.กำหนด) | 100,000 |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | มีโรงจอดรถ จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีที่จอดรถ พร้อมทั้งรถคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 13 | โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบล  โนนงาม | - เพื่อป้องกันการบุกรุกสถานที่ราชการ  - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ก่อสร้างประตูทางเข้า  องค์การบริหารส่วนตำบล  โนนงาม |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบล  โนนงาม | มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 14 | โครงการก่อสร้างที่ทำงานคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม | เพื่อมีห้องทำงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และรองรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้อย่างเพียงพอ | ที่ทำงานคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร พื้นทางเดินรอบอาคารกว้าง 1 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ที่ทำงานคณะผู้บริหารที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อการรองรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ มีสถานที่รองรับอย่างเพียงพอ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**แผนงานเคหะชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **KPI** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท**) | **2565**  **(บาท**) |
| 15 | โครงการก่อสร้าง  ทางและห้องน้ำสำหรับผู้พิการ | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่มาติดต่อราชการ | ทางและห้องน้ำสำหรับผู้พิการ  - ทางสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 แห่ง  - ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 ห้อง |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ทางและห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เพียงพอสำหรับผู้พิการที่มาติดต่อราชการ | ผู้พิการ มีสถานที่รองรับอย่างเพียงพอ อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 16 | โครงการก่อสร้าง  ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล  โนนงาม | เพื่อมีห้องทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม และรองรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้อย่างเพียงพอ | ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) และติดผ้าม่านตาไก่ |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ที่ทำงาน อบต.  โนนงามที่ได้ มาตรฐาน และเพียงพอต่อการรองรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ มีสถานที่รองรับอย่างเพียงพอ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 17 | ปรับปรุง  และตกแต่งที่ทำงานคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม | เพื่อให้ที่ทำงานผู้บริหาร สามารถใช้งานได้ดี และรองรับการให้บริการประชาชน  ผู้มาติดต่อราชการ | ที่ทำงานคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม |  |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ที่ทำงาน อบต.  โนนงามสามารถใช้งานได้ดีและรองรับการให้บริการประชาชน | มีอาคาร สามารถใช้งานได้ดี และรองรับการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**แผนงานเคหะชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **KPI** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท**) | **2565**  **(บาท**) |
| 18 | ปรับปรุง  และตกแต่งที่ทำงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม | เพื่อให้ที่ทำงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม สามารถรองรับการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และสมาชิกสภาฯ | ที่ทำงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โนนงาม |  |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ที่ทำงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามสามารถใช้งานได้ดีและรองรับการให้บริการประชาชน | มีอาคาร สามารถใช้งานได้ดี และรองรับการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 19 | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลโนนงาม | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | ไฟฟ้าส่องสว่าง  ภายในตำบลโนนงาม หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 |  |  | 800,000 | 800,000 | 800,000 | ไฟฟ้าส่องสว่าง ใช้งานได้เพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 20 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน  บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1  ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงต่ำ  บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 เพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 21 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน  บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2  ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงต่ำ  บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 22 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3  ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงต่ำ  บ้านโนนงาม หมู่ที่3 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 23 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4  ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงต่ำ  บ้านโนนงาม หมู่ที่4 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**แผนงานเคหะชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **KPI** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท**) | **2565**  **(บาท**) |
| 24 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8  ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงต่ำบ้าน  สนามชัย หมู่ที่8 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 25 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงต่ำ  บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 26 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงต่ำ  บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 27 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7ภายในหมู่บ้าน |  |  | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ไฟฟ้าแรงต่ำบ้าน นาเรือง หมู่ที่ 7 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 28 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1  ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงสูง  บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 เพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 29 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  ภายในหมู่บ้าน  บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2  ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงสูง  บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 30 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3  ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงสูง  บ้านโนนงาม หมู่ที่3 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่**

**แผนงานเคหะชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **KPI** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท**) | **2565**  **(บาท**) |
| 31 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4  ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงสูง  บ้านโนนงาม หมู่ที่4 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 32 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในหมู่บ้าน  บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8  ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงสูง  บ้านสนามชัย หมู่ที่8 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 33 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงสูง  บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 34 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในหมู่บ้าน  บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงสูง  บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| 35 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในหมู่บ้าน  บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีไฟฟ้าใช้ | บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7ภายในหมู่บ้าน |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าแรงสูง  บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และได้รับความปลอดภัยในชีวิต | กองช่าง  อบต.โนนงาม |
| **รวม 35 โครงการ** | | | | 800,000 | 1,200,000 | 12,840,000 | 12,840,000 | 12,840,000 |  |  |  |